| فهرست مطالب |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | مقدمه ............................................................................................................................................................................... | 2 |  |
| 2 | هدف ................................................................................................................................................................................. | 3 |  |
| 3 | دامنه كاربرد ................................................................................................................................................................... | 3 |  |
| 4 | مستندات پايه ............................................................................................................................................................... | 4 |  |
| 5 | تعاریف ............................................................................................................................................................................. | 4 |  |
| 6 | نقش ها و مسئولیت ها .............................................................................................................................................. . | 6 |  |
| 7 | فرآيند اجرای MOC .................................................................................................................................................. | 7 |  |
| 8 | الزامات اجرای سيستم OC................................................................................................................................... | 10 |  |
| 9 | ملاحظات سیستم MOC در فعالیتهای طراحی، ساخت و نصب ............................................................... | 12 |  |
| 10 | مراجع................................................................................................................................................................................ | 13 |  |
| 11 | پيوستها .......................................................................................................................................................................... | 13 |  |
|  | 11-1 پيوست الف: فرم اعلام/ پيشنهاد تغيير.................................................................................................................... 11-2 پيوست ب: چك ليست ارزيابي و تطابق تغيير .................................................................................................... 11-3 پيوست ج: چك ليست بازنگري پس از استقرار تغيير ................................................................................... | 14 |  |
|  |  | 15 |  |
|  |  | 16 |  |

- مقدمه :

تغییرات در هر سازمانی معمولا به دلایلی نظیر توسعه، بهبود، نیازمندی های گروههای ذینفع و یا رویدادهای غیرقابل پیش بینی رخ می دهد. تجربه نشان داده است که تغییرات نامناسب، برنامه ریزی نشده و تغییراتی که ریسک آنها به درستی شناسایی و ارزیابی نشده است می تواند منجر به بروز حوادث ناخواسته ای گردد که به نوعی بر روی ایمنی تاسيسات و سلامت کارکنان تاثیر بگذارد، به محیط زیست آسیب رسانده و یا حتی باعث توقف طولانی مدت در فرآيند تولید، کاهش کیفیت و افزایش هزینه ها گردد. در راستای کاهش رویدادهای مرتبط با اینگونه تغییرات و کاهش هزینه ها، تمامی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران متعهد به داشتن سیستم مدیریت تغییر کارآمد مي باشند. سیستم مدیریت تغییر به عنوان یکی از عناصر اصلی سیستم مدیریت ایمنی فرآيند، فرآيندی است برای ارزیابی و کنترل اصلاحات و تغییرات در طراحی ساختمان، نصب و بهره برداري تاسیسات، نیروی انسانی، فرآيندها و فعالیتهای سازمانی پیش از اجرا به منظور حصول اطمينان از انطباق آن ها با سيستم هاي موجود در راستاي شناسايي مولفه هاي كه مي تواند در مكانيزم جاري سازمان مشكل ايجاد نمايد سیستم MOC مستلزم پیاده سازی مكانيزمي متشكل از روشهای اجرایی و دستورالعمل هاي مکتوبی است تا تغییرات پیشنهادی در آن قسمت از محیط کار که تحت تاثیر تغییر قرار می گیرد،  قبل از تصویب و اجرا بررسی شده و به درستی مدیریت شوند.

در مستند حاضر تحت عنوان" راهنمای سیستم مدیریت تغییر" سعی شده است تا الزامات کلی سیستم مدیریت تغییر و چگونگي اجرا و پیاده سازی آن را ترسیم نماید.

تبصره مهم : بر اساس خطوط اين راهنما، شركتهاي تابعه، بهره برداري، مناطق عملياتي و واحدهاي ستادي شركت ملي نفت ايران ملزم خواهند بود تا چگونگي نهادينه نمودن كار و الزامات پياده سازي مستند مذكور را در سطح شركت خود با توجه به شرايط، نوع و ماهیت فعاليتها و ساختار سازمانی خود نسبت به تدوین"دستورالعمل مدیریت تغییر" برای مدیریت تغییرات (غیر از جایگزینی های همنوع) در فرآيند، تکنولوژی، تجهیزات، نوع مواد، روشهای اجرایی و نیروی انسانی اقدام نمايند.

- هدف

حصول اطمينان از کاهش يا پيشگيري از بروز رویدادها و حوادث ناشي از ايجاد تغييرات احتمالی غير همنوع در فرآيند، تکنولوژی، تجهیزات، نوع مواد، روشهای اجرایی و ساختار سازمانی از طریق:

- ایجاد و توسعه MOC در کل چرخه عمر فرآيند/ پروژه و همچنین تغییرات نامتعارف

- متناسب سازی سیستم MOC با توجه به مشخصات تاسیسات، ریسک پیش بینی شده بر اساس نرخ کاربرد سیستم و سطح فرهنگ ایمنی

- پایش به موقع و اثر بخش عملکرد MOC

- دامنه كاربرد

این راهنما در تمامي مدیریتها و واحدهای مستقل ستادی، شركت هاي تابعه و فرعي و مناطق عملیاتی شرکت ملی نفت ایران در قالب موارد ذيل، لازم الاجرا خواهد بود:

3-1. تغییر در تجهیزات فرآيندی نظیر مواد بکار رفته در عملیات ساخت و ساز، پارامترهای طراحی، نحوه قرارگیری و چیدمان تجهیزات

3-2. تغییر در کنترلهای فرآيندی از قبیل ابزار دقیق، سیستمهای کنترلی، اینترلاکها و سیستمهای نرم افزاری

3-3. تغییر در نوع تکنولوژی، شرایط فرآيندی، نوع مواد، ویژگیهای محصول و ...

3-4. تغییر در سیستمهای ایمنی و آتش نشانی (جایگزینی، اصلاح و ارتقاء و ...)

3-5. تغییر در زیر ساختهای محیط کار نظیر ساختمانها، مسیرها و سرویسهای خدماتی و ...

3-6. تغییر در روشهای اجرایی و دستورالعملهای عملیاتی

3-7. تغییرات سازمانی نیروی انسانی شامل  جابجایی، کاهش تعداد نفرات، استفاده از نیروی پیمانکار به جای شرکتی و ...

3-8. تغییر در سیاستها و خط مشی شرکت نظیر جایگزینی سیستمهای الکترونیکی به جای کاغذی، تعداد ساعات اضافه کار و ...

و به طور كلي هر تغييري در تجهیزات، فرآيند و روشهای اجرای کار، نیازمند مدیریت تغییرات و اجرای فرآيند  MOCمی باشد.

- مستندات پايه

مستندات ذیل به عنوان الزامات پایه قبل از اجرای فرآيند MOC می بایست آماده گردد.

- مستندات ارزيابي ريسك

- مدارك فني و نقشه هاي فرآيندي و ابزار دقیق و سازه ایPFD، P&ID، …

- روشها و دستورالعمل هاي اداری، عملياتي و  ایمنی

- مستندات واكنش در شرايط اضطراري

- كاربرگ اطلاعات ايمني (SDS)

- شناسنامه مشاغل

- ساختار سازمانی و اطلاعات نیروی انسانی

- شرایط احراز، الزامات و صلاحیتهای آموزشی

- هر نوع مدارك معتبر سازماني مرتبط با موضوع تغييرات

- تعاریف

- تغيير: عبارت است از تصميمي آگاهانه در خصوص جايگزيني، تعويض، كم كردن، اضافه كردن، اصلاح و يا توسعه يك تجهيز، مواد مصرفي، روشهاي اجرايي، دستورالعملهاي عملياتي، راهنماها، الزامات، قوانين و مقررات HSE و حتی ساختار سازمانی شرکت

- تغییرات فنی: تغییراتی که به تجهیزات و تسهیلات سخت افزاری مرتبط می شود و در ايمني، بهداشت شغلي، يا جنبه هاي زيست محيطي تاثير دارد نظیر تغيير در طراحي، ساخت و نصب و تعمیرات، تغییر ساختمان، حذف یا اضافه کردن تجهیزاتی به سيستم در حال استفاده، تغییر مواد مصرفي و خرید، نصب و بکارگيري تجهیزات جدید.

- تغییرات اداری: اصلاحاتی است که در آئين نامه ها و دستورالعملهای کاری ایجاد می شود، مثلا تغيير در قوانين، آئين نامه هاي اجرايي، تغيير روند ماموريتها، کاهش یا افزایش متناوب بازرسی های کارشناسان از سایت ها، که می تواند بر روی ایمنی و بهداشت شغلی آنها موثر باشد.

- تغییرات سازمانی یا ساختاری: اصلاح نمودار سازمانی در اداره فعاليتها که بتواند در انجام فعالیتها تغییراتی ایجاد نماید. مثلا تغییر در نوبتهای کاری کارکنان، استفاده از خدمات پیمانکاری به جای استفاده از کارکنان رسمی، اضافه شدن یا حذف سطوح سازمانی و زمینه فعالیت

- تغييرات درمستندات: تغييراتي است که در روشهاي اجرايي، دستورالعملها، و ساير مستندات عملياتي شرکت ايجاد مي شود و منجر به تغيير در نحوه انجام عمليات کاري شده و احيانا" ريسک ناشي از فعاليتهاي مرتبط را تغيير خواهد داد.

- جایگزینی همنوع: هر موردی شامل تجهیزات، مواد شیمیایی، روش های اجرایی، ساختار سازمانی، نیروی انسانی و ... که جایگزین موردی دیگر با مشخصه های کاملا یکسان شود و عملکرد و یا ایمنی را تحت تاثیر قرار ندهد، جایگزینی همنوع نامیده می شود.

- كميته فني تغييرات: كميته ای متشكل از رئیس اداره HSE شرکت مربوطه يا نماينده وي (رئیس کمیته) رئیس اداره/ واحد/ مجری طرحی که تغییر مورد نظر در حیطه فعالیتهای وی می باشد، مسئولين واحدهاي موثر يا متاثر از موضوع تغيير يا نمايندگان آنها به تشخیص رئیس اداره HSE که مسئولیت بررسی اثرات تغییر و تصمیم گیری در خصوص تایید یا عدم تائید تغییر مورد نظر و نیز تعیین چگونگی اعمال آن را بر عهده دارد.

- تغيير موقت: تغییری است که به صورت کوتاه مدت، از پیش تعیین شده و در بازه زمانی محدودی انجام      می شود.

- تغيير اضطراری: تغییری است که به دلیل شرایط خاص و محدوديت زمان، پیروی از روش اجرایی مصوب MOC امکان پذیر نبوده و منجر به ایجاد حادثه و یا خسارت شدید مالی می گردد.

- نقشها و مسئوليتها

مديریت HSE شرکت ملی نفت ایران به عنوان صاحب فرآيند MOC، بر حسن اجراي اين راهنما نظارت عاليه خواهد نمود. همچنین مسئوليت هر گونه بازنگري و بروزرساني اين راهنما را نیز به عهده دارد. مسئولیت پیاده سازی و اجرای این راهنما بر عهده بالاترین مقام مسئول در شرکتهای تابعه و بهره برداری و مديريت ها و ادارات ستادي شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. بر اساس این راهنما، شركتهاي مجري تابعه و بهره برداري و واحدهاي ستادي شركت ملي نفت ايران مي بایست چگونگي نهادينه نمودن كار و الزامات پياده سازي مستند مذكور را در سطح شركت خود با توجه به شرايط و نوع فعاليتهاي موجود متناسب با نوع ساختار سازمانی در قالب "دستورالعمل مدیریت تغییر" تدوين و به طور كامل اجرا نمايند.

6-1 مدير عامل شركت

- اطمينان از اجراي دستورالعمل MOC مطابق الزامات تعريف شده در اين مستند در قالب تعریف وظایف و  مسئولیتهای مدیران صف

- حمايت و پشتيباني از تيم اجرايي و آماده سازی زیر ساختهای مورد نیاز در محیط کار برای پیاده سازی سیستم مدیریت تغییر

- تعیین سطوح اختیارات مورد نیاز در شركت/سازمان برای تصویب تغییرات

6-2  مجريان طرح / مدیران و روسای واحدها و ادارات

- اعلام هر گونه تغییر در فرآيندها، فعالیتها، روشها، زیرساختها، طرح ها و ... در حیطه فعالیتهای آنها به اداره HSE

- اطمينان از آگاهي پرسنل در خصوص نقش و وظيفه خود در قبال پياده سازي الزامات MOC

- همکاری با اداره HSE در خصوص تعیین فرايند هاي كاري خود كه تحت تاثیر و شناسایی خطرات و ریسکهای احتمالی تغییر قرار خواهند گرفت

- پیاده سازی و اجرای تغییرات مطابق با مصوبات کمیته فنی تغییر

6-3  ادارات  HSE

- مسئولیت راهبری، استقرار، توسعه، اجرا و نگهداری سیستم MOC

- بررسی مدارک دریافتی تغییرات پیشنهادی از منظرفني و تطبيق استانداري با الزامات  HSEو ارزیابی ریسکهای مربوطه و در صورت لزوم برگزاری کمیته فنی تغییر و شرکت در جلسات به عنوان رئیس کمیته

- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مطالعات MOC مطابق الزامات تعريف شده

- تاييدیه گزارش نهایی کمیته مدیریت تغییر جهت ارجاع به واحدهاي اجرایی

- پیگیری جهت اطمینان از حسن اجرای مصوبات کمیته فنی تغییر

- اطمینان از بازگرداندن شرایط تغییرات موقت به وضعیت اولیه

- مميزي دوره ای فرآيند MOC و بازنگری احتمالی دستورالعمل مدیریت تغییر

- همكاري در آموزش دستورالعملMOC به منظور ايجاد درك مشترك و برداشت يكسان

- مسئولیت حفظ و نگهداری سوابق مستندات MOC

- فرآيند اجرای MOC

7-1. اعلام تغییر:

چنانچه به هر دلیلی تصمیم به ایجاد تغییری گرفته شود، رئیس اداره/واحد یا مجری طرح یا پروژه ای که تغییر مورد نظر در حیطه فعالیت های وی می باشد، می بایست مراتب را جهت بررسی اثرات تغییر مورد نظر و ریسکهای احتمالی ايمني و بهداشتي و جنبه هاي زيست محيطي، همراه با ساير مدارک لازم به اداره HSE شرکت خود اعلام نماید. نمونه ای از فرم اعلام / پيشنهاد تغییر در پیوست الف آورده شده است.

7-2. ارزیابی اثرات احتمالی

اداره HSE شرکت مربوطه می بایست بر اساس مدارک دریافت شده به بررسي کلی تغيير اعلام شده پرداخته و پس از تعیین ضرورت و صحت تغییر مطابق تعریف موجود در سیستم MOC، براساس جزيي بودن يا عمده بودن تاثیر تغيير بر ريسك هاي ناشي از مخاطرات ايمني و بهداشتي و جنبه هاي زيست محيطي به شرح زیر عمل نماید:

الف.  روند اقدام در خصوص تغييرات با تاثیر جزئی بر ریسک ها:

در صورتيكه تاثیر و پيامدهاي تغيير مورد نظر جزئی و محدود باشد نيازي  به تشکيل کميته فنی تغییرات نیست در این حالت اداره HSE شرکت مربوطه شرح اقدامات لازم را به اداره/واحد متقاضي يا پيشنهاد دهنده اعلام    مي دارد. در صورت لزوم اداره  HSE می بایست فردی را جهت پيگيري انجام توصيه ها و هشدارهاي لازم هنگام اعمال تغيير مشخص نماید. همچنین نياز يا عدم نياز به ارائه گزارش پس از اعمال تغيير را نیز مشخص مي نمايد و مراتب در فرم اعلام/ پيشنهاد تغيير ثبت می شود.(نمونه فرم پیوست الف)

ب. روند اقدام در خصوص تغييرات با تاثیر عمده یا مهم بر ریسک ها:

در صورتيكه تاثیر و پيامدهاي تغيير مورد نظر بر اساس بررسی و اظهار نظر اداره HSE شرکت، مهم برآورد شود در این صورت لازم است که نسبت به تشکيل کميته فنی تغییرات اقدام شود. در این حالت رئیس اداره HSE شرکت مربوطه، نياز به تشكيل كميته فنی تغييرات را اعلام نموده و واحدهای مرتبط به ماهيت تغيير را در فرم اعلام/ پيشنهاد تغيير مشخص می نماید. ( نمونه فرم پیوست الف )

قبل از تشکیل جلسه کمیته فنی تغییرات، اداره HSE شرکت، می بایست با همکاری اداره/واحد یا طرح مربوطه اقدام به شناسايي و ارزيابي ریسک خطرات ايمني و بهداشتي و جنبه هاي زيست محيطي نموده و خلاصه نتایج آنرا همراه با دعوت نامه شرکت در جلسه کمیته برای اعضای کمیته فنی تغییرات ارسال نمايد.

جلسه كميته فني تغييرات با حضور مدعوین تشکیل شده و اقدامات زیر انجام می پذیرد:

الف- تشريح موضوع تغيير توسط نماینده اداره/واحد یا مجری طرح یا پروژه ای که تغییر مورد نظر در حیطه فعالیت های آن است

ب- ارائه گزارش و تحليلي از خطرات و جنبه های شناسایی شده و ريسکهاي تغيير يافته و ریسکهای جدید ايجاد شده و تبعات و پیامدهای ناشی از آنها توسط اداره/واحد HSE شرکت و اداره/واحد مربوطه

پ- بررسي اثرات احتمالي تغيير بر ساير حوزه ها، فرايندها، واحدها، تجهيزات، كاركنان، جامعه، و ...

ت- بحث و بررسي پيرامون ريسکهاي مربوطه، تعيين دقيق خطرات، تبعات و پيامد ها، مشكلات احتمالي ناشي از انجام تغييرات و ثبت آنها

ث- شناسايي و بررسي راه هاي كنترل و مديريت و كاهش خطرات پيش بيني شده

ج- بررسي دائمي يا موقتي بودن تغيير، اضطراري بودن يا بحراني بودن آن

معمولا بحث و بررسي های کمیته فنی تغییر می تواند بر پايه چك ليستهای تغییر که از قبل طراحی شده است، شکل گرفته و تکمیل گردد. (نمونه ای از چک لیست تغییر در پیوست ب آورده شده است).

7-3. تصميم گيري در مورد تغيير:

بر اساس نتایج بررسی و تحلیل ها، کميته فني تغييرات، مجاز خواهد بود تا در خصوص تصویب یا عدم تصویب تغییرپيشنهادي تصمیم گیری نماید. در صورت عدم تصويب تغيير، اعلام موضوع همراه با ذکر خلاصه، دلايل عدم تصويب به اداره/واحد متقاضي و ساير واحدهاي ذيربط فرستاده مي شود. در صورت تصويب تغيير پيشنهادي، برای اعمال يا اجرايي نمودن آن تغییرات، اقدامات ذیل  به همراه مسئول(اداره / واحد مرتبط) و مدت زمان اجرا تعيين و صورتجلسه می گردد.

- تعيين چگونگي اطلاع رساني تغيير به افراد يا شرکتهای ذيربط از جمله پيمانکاران

- تعيين ميزان و چگونگي آموزشهايي مورد نياز کارکنان و ساير طرفين ذينفع

- تمهيدات فني و اجرايي احتمالي لازم

- نظارتها و کنترلهاي احتمالي لازم

- اقدامات لازم و مسئولين تایید انجام تغيير

- تغيير در مدارك فني و سيستمي مرتبط از جمله نقشه ها، روشها، دستورالعملها، طرح هاي واكنش شرايط اضطراری و ...

7-4. اجرای تغییرات :

مديران و روساي ادارات/واحدهای مجري تغيير، در مدت زمان تعريف شده و مشخص، اقدام به انجام تغيير پيشنهادي مطابق با مصوبات کميته فنی تغییر نموده و به مستند سازي اقدامات مربوطه مي پردازند.

7-5. اقدامات پیگیری :

- به منظور اطمینان از حسن اجرای موارد مرتبط به تغییر مطابق با بند 7-4، نتایج اقدامات کنترلی مصوب شده در کمیته فنی تغییر قبل از اجرا و انجام تغییرات، بایستی از طرف اداره HSE به درستی پیگیری گردد.

- اداره HSE با همکاری واحد هاي متقاضي می بایست از  عملكرد صحيح عوامل كنترلي قبل از اجرایی شدن تغيير حصول اطمينان یابد. بررسی انطباق تغییر انجام شده با مصوبات کمیته بر اساس چک لیست ارزیابی تغییر می بایست پیگیری گردد.(چک لیست ب)

- آموزشهای تخصصی برای کلیه کارکنان و پیمانکارانی که تحت تاثیر تغيير مربوطه قرار خواهند گرفت     مي بايست پيش بيني و اجرا گردد و همچنین بازآموزی دوره ها الزامي بوده و سوابق آموزشی آن بايد نگهداری شود.

- پس از اعمال تغییر پیشنهادی، می بایست ظرف مدت معین (حداکثر 2 ماه) مستندات مربوطه و برنامه های آموزشی متناسب با آن به روز گردد.

- كميته فنی تغييرات می بایست در صورت نياز ارزيابي مجدد ريسك و بازنگري تغييرات را پس از انجام تغییرپيشنهادي به انجام رساند. (نمونه ای از چک لیست بازنگري پس از استقرار تغيير در پیوست ج آورده شده است.)

- الزامات اجرای سیستم  MOC

8-1. فرآيند MOC می بایست توسط افراد با صلاحیت صورت گیرد و اصولی برای تعیین شایستگی بررسی کنندگان در شرکت تعریف شود. اين مورد مي بایست در شرح وظايف سازماني نفرات مرتبط در ادارات تعريف شود.

8-2. مبنای فنی تغییر پیشنهادی و سایر اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی صحیح تغییرات          می بایست قبل از اجرای فرآيند MOC توسط واحد/ اداره متقاضي تهیه و در اختیار اداره HSE و کمیته فنی تغییرات قرار گیرد.

8-3. کارکنان شاغل در واحد هاي بهره برداري(عملیات)، تعمیر و نگهداشت و ديگر واحد هاي مرتبط که فعالیت و وظایف شغلی آنان تحت تاثیر تغییرپيشنهادي قرار خواهد گرفت باید قبل از تغییر به موقع مطلع شده و در صورت نیاز، آموزشهای لازم را ببینند. اداره آموزش موظف به نياز سنجي و اجراي دوره هاي مربوطه خواهد بود.

8-4. اداره تامین نیروی انسانی هر شرکت می بایست  قبل از هرگونه تغییر در نیروی انسانی ، می بایست از آموزش، آگاهی و صلاحیت نیروی انسانی و سلامت جسمانی و روانی (از طریق واحد طب صنعتی/) مطابق شرایط احراز تعریف شده اطمینان حاصل نماید.

8-5. شرح وظایف نیروی انسانی در زمان تغییرات در تعداد نیروی انسانی برای اجتناب از تداخل وظایف      می بایستی بازنگری شده و آموزشهای مورد نیاز برای گروههای تحت تاثیر برنامه ریزی و اجرا گردد.

8-6. الزامات مدیریت تغییر به عنوان یکی از الزامات HSE کار فرما و یا الزامات HSE-Plan می بایست در قرارداد هاي مربوطه با پيمانكاران تعریف و اجرا گردد.

8-7. هر گونه تغییر در نیروی انسانی پیمانکاران می بایستی مطابق با الزامات شرایط احراز مربوطه به تایید اداره HSE كارفرما و ناظر مربوطه برسد.

8-8. تمامی اطلاعات ایمنی فرآيند متاثر از تغییر می بایست مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

8-9. در ارتباط با تغییرات عمده و مهم در واحدهای فرآيندی و عملیاتی، مطالعات PSSR می بایست انجام گیرد و در تغییرات جزئی تر و کوچک تر سیستم MOC  جایگزین مطالعه PSSR می باشد.

8-10. در صدور مجوز تغییرات موقت می بایست مدت زمانی که تغییر در حال انجام مي باشد و برگرداندن تغییر به وضعیت اولیه در دستورالعمل مربوطه مشخص باشد.

8-11. در هنگام صدور مجوز تغییر اضطراری، می بایست فرآيندی جهت ارزیابی تغییر پس از اجرا و پیاده سازی تعریف گردیده و مستندات مربوطه نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

8-12. به منظور حصول اطمینان از برآورد نمودن الزامات سیستم مدیریت تغییر، ممیزی های ادواری داخلی/ خارجی می بایستی برنامه ریزی و اجرا گردد.

8-13. سوابق مربوط به بررسی های MOC می بایست به مدت معین (1 تا 5 سال) حفظ و نگهداری گردد. اين سوابق شامل موارد ذیل می باشد:

- سوابق شناسايي یا تصمیم گیری و اعلام / پيشنهاد تغيير

- سوابق بررسي ها، شناسایی و ارزيابي ریسک خطرات HSE در مورد تغيير پيشنهادي

- سوابق ارزيابي كنترل هاي پيش بيني شده تغيير پيشنهادي

- سوابق اصلاحات انجام شده بر روي تغيير مورد نظر و تأييديه هاي مربوطه

- سوابق چك ليست هاي پيش راه اندازي تغيير و امضاء هاي مربوطه

- سوابق انجام عمليات راه اندازي تغيير

- سوابق برگرداندن تغيير به حالت اول در مورد تغییرات موقت

- سوابق مربوط به مستندات قبل و بعد از تغيير

- سوابق تغييرات تصويب نشده

- سوابق آموزشهای برنامه ریزی و اجرا شده

8-14. مستندات سیستم MOC به عنوان يكي از مستندات سيستم مديريت HSE به منظور اثر بخشی و اطمینان از کیفیت عملکرد سیستم بايستي به صورت ادواری مورد پايش و ممیزی قرار گیرد.

- ملاحظات سیستم MOC در فعالیتهای طراحی، ساخت و نصب

سیستم MOC در مراحل ابتدای توسعه پروژه نظیر طراحی، ساخت و نصب نسبت به مرحله بهره برداری و عملیات از نظر تعداد و تناوب و نوع  تغییرات، اطلاعات دردسترس و چارچوب زمانی متفاوت می باشد. روش اجرایی معمول MOC ممکن است به شکل ساده تری دنبال شده و از پیچیدگی کمتری برخوردار باشد.

روند اقدامات در اين خصوص به شرح زير مي باشد:

9-1. در مورد تغييرات با تاثیر جزئی بر ریسک ها، پس از بررسی پیشنهاد اولیه تغییر توسط اداره مهندسی/ مدیر پروژه می بایست از اداره HSE در خصوص ریسکهای مربوطه استعلام گردد. اداره HSE  توصيه ها و هشدارهاي لازم را هنگام اعمال تغيير مشخص و به اداره مهندسی جهت رد یا تصویب تغییر، ارجاع می دهد.

9-2. مدارک فنی و مستندات می بایست متناسب با تغییر ایجاد شده، بازنگری و به روز گردد.

9-3. در صورت ایجاد شرایط خاص و یا تحمیلی تغییر در فاز ساخت و نصب، ناظر مربوطه می بایست با همکاری اداره HSE و ساير ادارات / واحدهاي مرتبط نسبت به تصمیم گیری در خصوص تغییر مورد نظر اقدام نماید.

9-4. در صورتی که تغییر پیشنهادی در فاز ساخت و یا نصب منجر به تغییر در مدارک فنی مهندسی گردد    می بایست تاییدیه نهایی از طرف اداره مهندسی / مدیر پروژه اخذ گردیده و تمامی مدارک  As builtگردد.

9-5. در صورتی که تغییر پیشنهادی در فاز طراحی، ساخت و یا نصب وسیع بوده و واحدهای مختلفی را تحت تاثیر قرار می دهد می بایست نسبت به تشکیل کمیته فنی تغییر جهت بررسی ابعاد مختلف تغییر و ریسکهای مربوطه اقدام گردد. تشخیص تشکیل کمیته فنی تغییر بر عهده اداره مهندسی / مدیر پروژه خواهد بود.

- مراجع

- Guideline for Management of Change for process Safety, CCPS, 2008

Management of Change (MOC) procedure, ASPC-

- پیوستها

11-1. پيوست الف: فرم اعلام/ پيشنهاد تغيير

11-2. پيوست ب: چك ليست ارزيابي تغيير

11-3. پيوست ج: چك ليست بازنگري پس از استقرار تغيير

پيوست الف : فرم اعلام/ پيشنهاد تغيير

| اداره/ واحد یا طرح متقاضي/ پيشنهاد دهنده تغییر: |  |  | تاريخ: |
| --- | --- | --- | --- |
| موضوع تغيير |  |  |  |
| علت تغيير و شرح مختصر وضعیت پس از اعمال تغییر |  |  |  |
| نام و نام خانوادگي مدیر یا رئیس اداره/واحد/مدیر پروژه اي كه تغيير در آن صورت خواهد پذيرفت: تاریخ و امضا: |  |  |  |
| بررسي اثرات ریسکهای احتمالی تغییر از منظر HSE |  |  |  |
| شرح مختصر بررسي اوليه: کارشناس بررسی کننده: |  |  |  |
| نتیجه بررسی HSE | تاثیر و پيامدهاي تغيير مورد نظر از منظر HSE عمده یا مهم است و انجام تغييرات منوط به تشکيل کميته فني مي باشد. واحدهاي مرتبط به ماهيت و فرايند تغيير براي کميته فني: 1- اداره مهندسي 2- اداره تعميرات 3- اداره منابع انساني 4- اداره برنامه ريزي تلفيقي 5- واحد بهره برداري مربوطه تاریخ تشکیل جلسه: |  |  |
|  | تاثیر و پيامدهاي تغيير مورد نظر از منظر HSE جزيي بوده و انجام تغييرات با انجام اقدامات زير بلامانع است. 1- 2- 3- مسئول پيگيري انجام اقدامات تعيين شده: پس از اعمال تغييرات ارائه گزارش به اداره HSE الزامي است. الزامي نيست. |  |  |
| رئیس اداره HSE : تاريخ: امضا: |  |  |  |

پيوست ب: چك ليست ارزيابي و تطابق تغيير

| رديف | موضوع | توضيح |
| --- | --- | --- |
| 1 | با اعمال تغيير پيشنهادي، امكان حذف يا كاهش سطح ريسك وجود دارد؟ چه ریسکهای جدیدی ممکن است به سیستم تحمیل گردد؟ |  |
| 2 | تبعيت و ميزان انطباق تغيير پيشنهادي از قوانين، مقررات و استانداردهاي مربوطه چگونه مي باشد؟ |  |
| 3 | چه عوامل يا سيستمهايي براي اطمينان از تداوم انطباق تغيير با استانداردها و مقررات مورد نياز خواهد بود؟ |  |
| 4 | ميزان اثر گذاري تغییرات مورد نظر در تداخل شرح وظایف نیروی انسانی به چه صورت مي باشد؟ |  |
| 4 | چه عوامل بالقوه آسيب رسان جديدي ناشي از ايجاد تغيير مربوطه به سيستم اضافه مي شود؟ عدد ريسك بارز خواهد بود؟ |  |
| 5 | عدد ریسک فعلی چه تغییری خواهد داشت؟(کاهش یا افزایش) |  |
| 6 | عوامل كنترلي مورد نياز وجود دارد و قابل اجرا مي باشد ؟ |  |
| 7 | چه تغييراتي در سيستم HSE شرکت لازم است؟ ( تغيير در روش اجرايي، نيروي انساني، تجهيزات و ادوات و ...) |  |
| 8 | آيا تغييرات لازم در بخش نامه ها و ابلاغيه هاي سازماني و يا صدور مجوزها و گواهينامه هاي جديد و نيز دستورالعمل هاي ايمني شناسايي شده و در حد کفایت است؟ آن تغييرات چيست؟ |  |
| 9 | چه تغييراتي درنقشه ها، روشهاي اجرايي و ساير مدارك فني و غير فني سازمان لازم است؟ |  |
| 10 | ضرورتهاي مربوط به تغيير در قابليت عملكرد فعلي ساختمانهاي موجود، تاسيسات صنعتي و تجهيزات چيست؟ |  |
| 11 | چه نيازمنديهاي تعميراتي و نگهداري جديد به سيستم اضافه خواهد شد؟ |  |
| 12 | الزامات جديد بازرسي فني و تستهاي مربوط به تغيير چيست؟ |  |
| 13 | آيا ليست قطعات يدكي و يا مواد مصرفي موجود فعلي, نياز به تغيير دارد؟ |  |
| 14 | چه نيازمنديهاي آموزشي و صلاحيت هاي حرفه اي بايد به سيستم اضافه شود؟ |  |
| 15 | آیا این تغییر بر روی فعالیتها و فرآيندهای ساير شرکتها / واحدها / مناطق عملياتي تاثیر دارد؟ |  |

تبصره: مفاد این چک لیست می تواند در جلسه کمیته فنی تغییر، کم یا زیاد شود.

پيوست ج : چك ليست بازنگري پس از استقرار تغيير

| رديف | عنوان | توضيحات |
| --- | --- | --- |
| 1 | ميزان انطباق تغيير انجام شده چقدر منطبق با تغيير پيشنهادي انجام شده است؟ |  |
| 2 | آيا تغيير پيشنهادي خود تغيير كرده است؟ |  |
| 3 | در صورتيكه در تغيير پيشنهادي تغيير ايجاد شده است آيا شناسايي خطرات، ارزيابي ريسك و تعيين عوامل كنترلي بازنگري شده اند؟ |  |
| 4 | چه عوامل بالقوه آسيب رسان در طول استقرار طرح تغيير بوجودآمده است؟ |  |
| 5 | آيا تغيير ايجاد شده باعث بروز جنبه هاي منفي زيست محيطي شده است؟ |  |
| 6 | آيا مستندات تغيير يافته مناسب و قابل اجرا بوده اند؟ |  |
| 7 | تغيير ايجاد شده در قابليت عملكرد ساختمانهاي موجود، تاسيسات صنعتي و تجهيزات مؤثر بوده است؟ |  |
| 8 | چه نيازمنديهاي جديد بازرسي فني و تعميراتي و نگهداري و تستهاي مربوط به تغيير به سيستم اضافه شده است؟ سوابق آنها موجود است؟ |  |
| 9 | تغييرات اعمال شده درليست قطعات يدكي و يا مواد مصرفي موجود تا چه ميزان موثر بوده است؟ |  |
| 10 | آيا نيازمنديهاي آموزشي و يا اصلاحي شناسايي شده كافي مي باشند؟ |  |

تبصره: مفاد این چک لیست می تواند در جلسه کمیته فنی تغییر کم یا زیاد شود.

Management of Change (MOC)

Process Safety Management System (PSM)

Basic Documents

Process Flow Diagram (PFD)

Piping & Instrument Diagram (P& ID)

Operating Manual

Safety Manual

Safety Data Sheet

Process Owner